załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy..................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy.........................................................................

...................................................................................................................................................................

NIP, REGON Wykonawcy.........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Telefon/fax Wykonawcy.............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres e – mail Wykonawcy: ………...........................................................................................................

Do:

Polski Związek Działkowców

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

Im. Stanisława Gintrowskiego w Poznaniu

Ul. Opolska149 61-404 Poznań

Dane kontaktowe:

tel. 888591125

tel. 602383556

W związku z ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na:

Budowa sieci wodociągowej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Stanisława Gintrowskiego w Poznaniu

Etap II

Oferujemy zadania zgodnie:

- z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- z wypełnionym kosztorysem ofertowym,

za cenę za całość zamówienia:

netto ...............................................................................................................................................PLN

podatek vat (23%) .........................................................................................................................PLN

brutto .............................................................................................................................................PLN

Całość zamówienia zrealizujemy w terminie:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi  w ciągu 7 dni od podpisania umowy i protokolarnego przekazania placu budowy i odbywać się będzie w dwóch etapach I etap do 15.04.2025 r. , II etap od 10.09.2025 r. do 31.10.2025 r.

- zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego

nastąpi w terminie  do 31.10 2025 r.

Na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane udzielam 3 letniej gwarancji jakości  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami przetargu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę do niej

zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty,

- uważam się za związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, tj. przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert,

- akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy, który zobowiązujemy się podpisać w

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego (załącznik nr 3 ) do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia),

- w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,

-  wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe,

- wadium w kwocie 3000 PLN  ( trzy tysiące złotych 00/100) zostało wniesione w dniu ………………..

w formie przelewu na konto

…………………………………………………………………………………………………………………….,

- Bank i nr konta, na które zostanie zwrócone wadium (jeżeli dotyczy)

…………………………………………………………………………………………………………………….,

- w przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Oferta została złożona na ................................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od

nr .................... do nr ...................

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ ...............................................................................................

2/ ...............................................................................................

3/ ...............................................................................................

4/ ...............................................................................................

Oświadczam, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:*

Lp.	Część zamówienia powierzona podwykonawcy

1

2

W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie należy przekreślić treść oświadczenia i/lub nie wypełniać tabeli.

..................................................................................................................

imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w przetargu określone w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..................................................................................................................

imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z PRZETARGU

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przetargu na podstawie pkt. 6.3. specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

..................................................................................................................

imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy